| ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН КЫЗЫЛ КОЖУУННУН Кур-Чер суму Чагыргазы |  | РЕСПУБЛИКА ТЫВА КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН Администрациясельскогопоселения сумон Целинный |
| --- | --- | --- |

Российская Федерация, 667905, Республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Целинное, ул. Рабочая, д.3

электронная почта: tcelinnoe@mail.ru

Кур-Чер суму чагырга даргазынын

АЙТЫЫШКЫНЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя администрации сельского поселения сумон Целинный

от 01 февраля 2021 года № 02

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2021 году

В соответствии с Законом Республики Тыва от 27 августа 1996 года № 576 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба и устойчивого функционирования объектов экономики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с вредным воздействием вод в 2021году,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сумона Целинный в 2021 году.

- Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сумона Целинный в 2021году.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель администрации сельского

поселения сумон Целинный                                                                 Саая О.С.

Утвержден распоряжением

Администрации сельского поселения

сумон Целинный

от «01» февраля 2021г. № 02

ПЛАН

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2021 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обновить перечень участков дорог с.Целинное, подпадающих в зону возможного подтопления | до 15 февраля | Администрация с.Целинное, ПСЧ-8 по охране Кызылского района (по согласованию) |
| 1.2. | Разработать среднесрочный прогноз развития паводковой обстановки на территории сумонаЦелинное в 2019 году и организовать постоянный контроль за ее развитием | до 25 февраля | Администрация с.Целинное, ПСЧ-8 по охране Кызылского района (по согласованию) |
| 1.3. | Принять меры по организации временных и постоянных гидрологических постов наблюдения на опасных участках водных объектов | апрель-август | Администрация с.Целинное |
| 1.4. | Создать резерв материальных ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем | до 15 февраля | Администрация МР «Кызылский кожуун» Администрация с.Целинное |
| 1.5. | Принять меры по недопущению строительства и ведения хозяйственной деятельности в затопляемых местах в соответствии с действующим законодательством, требованиями норм и правил в строительной отрасли | постоянно | Администрация МР «Кызылский кожуун» Администрация с.Целинное |
| 1.6. | Обеспечить обследование зон возможного затопления в паводковых районах не предмет наличия сибиреязвенных скотомогильников, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил. | март | Управление ветеринарии Кызылскогокожууна, администрация сельского поселения сумон Целинный |
| 1.7. | Утвердить комплекс мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и сельхозугодий в зонах возможного подтопления (определение безопасных мест размещение животных, транспортное обеспечение в случае необходимости и обеспечение кормами). | до 1 апреля | Администрация с.Целинное, Управление сельского хозяйства Кызылскогокожууна |
| 1.8. | Обеспечить проведение комплексы санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до 20 апреля | Администрация с.Целинное, Управление сельского хозяйства Кызылскогокожууна, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» |
| - Меры организационно-оперативного характера |  |  |  |
| 2.1. | Принять меры по заблаговременной подготовке проектов распорядительных документов для принятия решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидации последствий наводнения. | постоянно | Администрация с.Целинное, руководители организаций и учреждений (по согласовании) |
| 2.2. | Утвердить перечень сил и средств кожуунного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сумона Целинное к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем. | до 20 февраля | Администрация с.Целинное |
| 2.3. | Организация мероприятий по информированию населения через средства массовой информации и проведение профилактических и разъяснительных работ среди населения по безопасности до и после | в паводково - опасный период | Администрация с. Целинное, газета «Вести Кызылского кожууна» |
| 2.4. | Организация оповещения населения о складывающей паводковой ситуации, обусловленной весенним половодьем и паводком. | при угрозе и возникновение ЧС | Администрация с. Целинное |
| 2.5. | Подготовка техники высокой проходимости для эвакуации населения из зон подтопления. | до 1 апреля | Администрация с. Целинное |
| 2.6. | Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств из резерва фонда администрации Кызылского кожууна на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | при возникновении ЧС | Финансовое управление администрации Кызылского кожууна |
| 2.7. | Проведение разъяснительной работы среди населения по своевременному страхованию имущества, жилых помещений и сельскохозяйственных животных от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | до паводкового периода | Администрация с. Целинное |
| 2.8. | Провести сверку паспортных данных и место пребывания граждан, проживающих в сумоне Целинное, подверженных риску подтопления. | февраль | ОФМС России по Республике Тыва в Кызылском районе (по согласованию), администрация с.Целинное |
| 2.9. | Утвердить план мероприятий по защите и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Кызылскогокожууна, попадающих в зону возможного затопления и обеспечить его выполнение. | март | Администрация с. Целинное |
| - Инженерно-технические и другие профилактические мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Определение мест возможного образования заторных явлений на реках в кожууне и подготовка предложений по их ликвидации. | до 1 апреля | ПСЧ-8 по охране Кызылского района, администрация с.Целинное |
| 3.2. | Организовать обследование объектов энергетики, линий электропередачи, связи и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению (при необходимости). | до 1 мая | ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «Тываэнерго», администрация с.Целинное |
| 3.3. | Провести профилактические мероприятия по подготовке мостовых сооружений, дорожного полотна для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, в том числе от талых склоновых вод. | до 15 апреля | администрация с.Целинное |
| 3.4. | Обеспечить резервными автономными источниками энергосбережения населенные пункты, подпадающие в зону подтопления. | до 1 мая | администрация с.Целинное |