| ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН КЫЗЫЛ КОЖУУННУН Кур-Чер суму Чагыргазы |  | РЕСПУБЛИКА ТЫВА КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН Администрация сельского поселения сумон Целинный |
| --- | --- | --- |

667905, Республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Целинное, ул. Рабочая, дом №3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя администрации сельского поселения сумон Целинный

Кызылского кожууна Республики Тыва

от 10 февраля 2016 года  № 08

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный Кызылского кожууна в 2016 году

В соответствии с законом Республики Тыва от 27 августа 1996 года №576 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера», в целях обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба и устойчивого функционирования объектов экономики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с вредным воздействием вод в 2016 году:

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2016 году.

2. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2016 году.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя администрации Монгуш Ю.М.

Председатель администрации сельского

поселения сумон Целинный                                                            Л.К. Ховалыг

утвержден распоряжением

администрации

сельского поселения

сумон Целинный

«10» февраля 2016 г. № 08

ПЛАН

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Меры прогнозно- аналитического характера |  |  |
| 1.1. Уточнить перечень чабанских стоянок и участков дорог сельского поселения сумон Целинный, подпадающих в зону возможного подтопления. | до 10 февраля | Администрация сельского поселения сумон Целинный, МЧС (по согласованию) |
| 1.2. Разработать среднесрочный прогноз развития паводковой обстановки на территории сельского поселения сумон Целинный в 2016 году и организовать постоянный контроль за ее развитием | до 25 февраля | Администрация сельского поселения сумон Целинный, МЧС (по согласованию) |
| 1.3. Принять меры по организацию временных и постоянных гидрологических постов наблюдения на опасных участков водных объектов | апрель-август | Администрация сельского поселения сумон Целинный и ООО «Чедер» |
| 1.4. Создать резерв материальных и финансовых ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводкам и половодьям | до 10 февраля | Администрация сельского поселения сумон Целинный и гл. бухгалтер Калдан Ч.С-Ш. |
| 1.5. Принять меры по недопущению строительства и ведения хозяйственной деятельности в затопляемых местах в соответствии с действующим законодательством, требованиями норм и правил в строительной отрасли | постоянно | Монгуш Ю.М. |
| 1.6. Обеспечить обследование зон возможного затопления в паводковых районах на предмет наличия сибиреязвенных скотомогильников, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил. | март | Управления ветеранарии Кызылского кожууна Монгуш Ч.К. |
| 1.7. Утвердить комплекс мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и сельхозугодий в зонах возможного подтопления (определение безопасных мест размещения животных, транспортное обеспечение в случае необходимости и обеспечение кормами). | до 1 апреля | Администрация спс Целинный Монгуш Ч.К. Управления сельского хозяйства Кызылского кожууна |
| 1.8.Обеспечить проведение комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до 20 апреля | Администрация спс Целинный Монгуш Ч.К. Управления ветеранарии Кызылского кожууна ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ». |
| 2. Меры организационно-оперативного характера |  |  |
| 2.1. Принять меры по заблаговременной подготовке проектов распорядительных документов для принятия решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения. | постоянно | Администрация спс Целинный Монгуш Ч.К. |
| 2.2. Утвердить перечень сил и средств кожуунного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций спс Целинный к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводкам и половодьем. | до 20 января | Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М. |
| 2.3. Организация мероприятий по информированию населения через средств массовой информации и проведение профилактических и разяснительных работ среди населения по безопасности до и после паводка. | паводково-опасный период | Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М. газета «Вести Кызылского кожууна». |
| 2.4. Организация оповещения населения о складывающейся паводковой ситуаций, при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним поволодьям и паводкам. | при угрозе и возникновении ЧС | Администрация спс Целинный Янчат. Т.У. |
| 2.5. Подготовка техники высокой проходимости для эвакуации населения из зон подтопления. | до 1 апреля | Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М. |
| 2.6. Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств из резервного фонда администрации сельского поселения сумон Целинный на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | при возникновении ЧС | Гл. бухгалтер Калдан Ч.С-Ш. |
| 2.7. Проведение разяснительной работы среди населения по своевременному страхованию имущества, жилых помещений и сельскохозяйственных животных от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | до паводкового периода | Администрация спс Целинный Монгуш Ч.К. |
| 2.8. Провести сверку паспортных данных и место пребывания граждан проживающих в чабанчких стоянках, подверженных риску подтопления. | февраль | ОФМС Росси по РТ в Кызылском районе (посогласованию), администрация спс Целинный |
| 2.9. Утвердить план мероприятий по защите и охране объектов культурного наследия (пмятников истории и культуры) спс Целинный, попадающих в зону возможного подтопления и обеспечить его выполнения. | март | Администрация спс Целинный |
| 3. Инженерно-технические и другие профилактические мероприятия |  |  |
| 3.1. Определение мест возможного образования заторных явлений на реках в селе и подготовка предложений по их ликвидации | до 1 апреля | Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М. |
| 3.2. Организовать обследование объектов энергетики, линий электропередачи связи и принять меры по их очистке, ремонту дополнительному укреплению (при необходимости). | до 1 мая | ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «Тываэнерго», Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М. |
| 3.3. Провести профилактические мероприятия по подготовке мостовых сооружений, дорожного полотна для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, в том числе от талых склонных вод. | до 15 апреля | Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М. |
| 3.4. Обеспечить резервными автономными источниками энергоснабжения спс Целинный подпадающие в зону подтопления | до 1 мая | Администрация спс Целинный Монгуш Ю.М. |