| ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН КЫЗЫЛ КОЖУУННУН Кур-Чер суму Чагыргазы |  | РЕСПУБЛИКА ТЫВА КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН Администрация сельского поселения сумон Целинный |
| --- | --- | --- |

667905, Республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Целинное, ул. Рабочая, дом №3

Российская Федерация, 667905, Республика Тыва, Кызылский кожуун, с.Целинное, ул. Рабочая, д.3

электронная почта: tcelinnoe@mail.ru

Кур-Чер суму чагырга даргазынын

АЙТЫЫШКЫНЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя администрации сельского поселения сумон Целинный

от «14» февраля 2022 года № 09

Об утверждении плана мероприятий на подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон целинный в 2022 году

В соответствии с законом Республики Тыва от 27 августа 1996 года № 578 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба и устойчивого функционирования объектов экономики, связанных с вредными воздействиями вод в 2022 году,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сумона Целинный в 2022 году.

- Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сумона Целинный в 2022 году.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель администрации сельского

поселения сумон Целинный                                                                       Саая О.С.

Утвержден распоряжением

Администрации сельского поселения

сумон Целинный

от «____» февраля 2022г. № 09

ПЛАН

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории сельского поселения сумон Целинный в 2022 году

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| - Меры прогнозно-аналитического характера |  |  |
| - Обновить перечень участков дорог с.Целинное, подпадающих в зону возможного подтопления. | до 20 февраля | Администрация с. Целинное, 8 ПСЧ по охране Кызылского района (по согласованию) |
| - Разработать среднесрочный прогноз развития паводковой обстановки на территории сумона Целинный в 2021году и организовать постоянный контроль за ее развитием. | до 25 февраля | Администрация с. Целинное, 8 ПСЧ по охране Кызылского района (по согласованию) |
| - Принять меры по организации временных и постоянных гидрологических постов наблюдения на опасных участках водных объектов. | апрель-август | Администрация с. Целинное, |
| - Создать резерв материальных и финансовых ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком и половодьем. | до 20 февраля | Администрация с. Целинное, |
| - Принять меры по недопущению строительства и ведения хозяйственной деятельности в затопляемых местах в соответствии с действующим законодательством, требованиями норм и правил в строительной отрасли. | постоянно | Администрация МР «Кызылский кожуун» Администрация с. Целинное |
| - Обеспечить обследование зон возможного затопления в паводковых районах на предмет наличия сибиреязвенных скотомогильников, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил | март | Управление ветеринарии Кызылского кожууна, администрация сельского поселения сумон Целинный |
| - Утвердить комплекс мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и сельхозугодий в зонах возможного подтопления (определение безопасных мест размещения животных, транспортное обеспечение в случае необходимости и обеспечение кормами). | До 1 апреля | Администрация с. Целинное, Управление сельского хозяйства Кызылского кожууна |
| - Обеспечить проведение комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до 20 апреля | Администрация с. Целинное, Управление ветеринарии Кызылского кожууна, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» |
| - Меры организационно-оперативного характера |  |  |
| - Принять меры за благовременной подготовке проектов распорядительных документов для принятия решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения. | постоянно | Администрация с. Целинное, руководители организаций (по согласованию) |
| - Утвердить перечень сил и средств кожуунного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кызылского кожууна к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных до паводком и половодьем. | до 20 февраля | Администрация с. Целинное, |
| - Организация мероприятий по информированию населения через средства массовой информации и проведение профилактических и разъяснительных работ среди населения по безопасности до и после паводка. | в паводково-опасный период | Администрация с. Целинное, газета «Вести Кызылского кожууна» |
| - Организация оповещения населения о складывающейся паводковой ситуации, и угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним половодьем и паводком. | при угрозе и возникновении ЧС | Администрация с. Целинное |
| - Подготовка и техники высокой проходимости для эвакуации населения из зон подтопления. | до 1 марта | Администрация с. Целинное |
| - Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств из резервного фонда администрации Кызылского кожууна на проведение по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | при возникновении ЧС | Финансовое управление администрации Кызылского кожууна |
| - Проведение разъяснительной работы среди населения по своевременному страхования имущества, жилых помещений и сельскохозяйственных животных от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | до паводкового периода | Администрация с. Целинное |
| - Провести сверку паспортных данных и местопребывания граждан, проживающих в населенных пунктах, подтвержденных риску подтопления. | февраль | ОФМС России по Республике Тыва в Кызылском районе (по согласованию), Администрация с. Целинное, |
| - Утвердить план мероприятий по защите и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Кызылского кожууна, попадающих в зону возможного подтопления и обеспечить его выполнение. | март | Администрация с. Целинное, |
| - Инженерно-технические и другие профилактические мероприятия |  |  |
| - Определение мост возможного образования заторных явлений на реках в кожууне и подготовка предложений по их ликвидации. | до 1 апреля | 8 ПСЧ по охране Кызылского района (по согласованию), Администрация с. Целинное, |
| - Организовать обследование объектов энергетики, линий электропередачи, связи и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению (при необходимости) | до 1 мая | ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «Тываэнерго», Администрация с. Целинное, |
| - Провести профилактические мероприятия по подготовке мостовых сооружений, дорожного полотна для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, в том числе от талых склоновых вод. | до 15 апреля | Администрация с. Целинное |
| - Обеспечить резервными автономными источниками энергоснабжения населенные пункты, подпадающие в зону подтопления. | до 1 мая | Администрация с. Целинное |